Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie nie podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm. dalej Pzp)                          ze względu na wartość poniżej 130 000,00 PLN.

I. Informacje o Zamawiającym:

1. Adres Zamawiającego:

Gmina Łazy,

42-450 Łazy ul. Traugutta 15, woj. śląskie powiat zawierciański

tel/fax. 32/ 6729422 fax.6729448

NIP : 649-22-68-348

REGON: 276258865

2. Adres strony internetowej, na której dostępne jest zaproszenie do złożenia propozycji cenowej: https://bip.umlazy.finn.pl/ w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne.

3. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Małgorzata Głąb pokój 310 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łazach.

Fax. 32 67 29 422 wew. 122

e-mail: mglab@lazy.pl

II. Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi 
w specjalnościach drogowej dla zadania:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w miejscowości Wysoka. Etap od ul. Kościuszki do ul. Dolnej”.

Szczegółowy opis przedmiotu usługi zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia, tj. Projekt umowy.

1. Roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru opisuje dokumentacja, którą Zamawiający zamieścił na stronie www.bip.lazy.pl/przetrgi - zmówienia publiczne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w miejscowości Wysoka. Etap od ul. Kościuszki do ul. Dolnej”.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową
71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 
71.31.80.00-0- Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 
71.63.00.00-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
79.13.10.00-1 - Usługi w zakresie dokumentów

III. Termin/okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę i odbioru końcowego inwestycji.

1.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów realizacji rzeczowej inwestycji. Przedłużenie terminu wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia nie będzie miało wpływu na zmianę wynagrodzenia wynikającego z oferty.

2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych:  31.08.2023r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujący warunek:

1.1.Posiadają osobę zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznym w budownictwie tj. do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności:  drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego;

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawcy załączą do oferty następujące dokumenty:

- kserokopię uprawnień budowlanych,

- zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego aktualne 
na dzień składania ofert.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3. Dokumenty, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem.

4. Spełnienie warunków oceniane będzie na podstawie dokumentów metodą warunku graficznego spełnia /nie spełnia.

5. Oferty nie spełniające warunku zostaną odrzucone z postępowania.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1.W prowadzonym postępowaniu oferty należy składać w formie pisemnej na adres:

Gmina Łazy

Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy,

VI. Opis sposobu przygotowania oferty .

1.	Ofertę stanowi:

a) wzór Umowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia

b) wypełniony  formularz ofertowy- według wzoru Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

c)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 3 do Zaproszenia

d) wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IV Zaproszenia

e) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile dotyczy.

2.	Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi          w Zaproszeniu.

3.	Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia

4.	Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.

5.	Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.	Wymagane dokumenty oraz oświadczenia powinny być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta  (przesyłka) znalazła się        w siedzibie Zamawiającego.

9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

10.  Na opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje:

•	nazwę i adres Wykonawcy:

•	nazwę i adres Zamawiającego,

oraz zapis: Oferta na wykonanie zadania

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w miejscowości Wysoka. Etap od ul. Kościuszki do ul. Dolnej”.

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić, uzupełnić) ofertę.

12. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.

13. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy  do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Łazach

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy  – Biuro Obsługi Interesanta

w terminie  do dnia  24.03.2023r.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.	Cena oferty, wynikająca bezpośrednio z formularza ofertowego musi być wyrażona              w złotych polskich w sposób jednoznaczny i winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia.

2.	Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.

3.	Wszystkie ceny, należy podawać z dokładnością nie większą jak dwa miejsca po przecinku.

4.	Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym :

1)	Cena ofertowa wyrażona w PLN, jest ceną ryczałtową, obliczoną w następujący sposób: wartość netto + należny podatek VAT -  oparta na danych zawartych w Zaproszeniu.                   W przypadku osób fizycznych składających ofertę, cena oferty powinna zawierać koszty składek ZUS,  podatku, itp - w zależności od indywidualnej sytuacji dotyczącej zatrudnienia Wykonawcy.

2)	Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby  w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, ani kosztu usługi.

3)	Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zamówienia.

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

- Kryterium oceny ofert:

1) cena –  waga 80%

2) ilość pobytów na budowie/ tydzień- 20 %

- Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

2.1. Cena ofertowa – znaczenie kryterium – 80%

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________  x  80

cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać – 80 pkt

2.2. Ilość pobytów na budowie/ tydzień- znaczenie kryterium -20%

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

1 pobyt na budowie –0 pkt

2 pobyty na budowie –  10,00 pkt

3 i więcej pobyty na budowie -20,00 pkt

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać – 20 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów 
za powyższe kryteria. Łącznie możliwe jest do uzyskania 100 punktów.

X. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia  oczywistych omyłek pisarskich                          i rachunkowych  lub nieistotnych omyłek , niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej  oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

3. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy prawo Zamówień Publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru ofert jak też unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. Ochrona danych osobowych

W zawiązku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje zawarte w załączniku nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

Załącznik Nr 1 do zaproszenia-  projekt umowy

Umowa WID…………

W dniu …………………………. została zawarta Umowa pomiędzy:

Gminą Łazy, którą reprezentuje :

1.Maciej Kaczyński	 – Burmistrz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Furman

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiającym,

a

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................…

działającym na podstawie ...........................................................................................................,

NIP ....................................., REGON ..............................,

..............................................................................................................................

zwanym dalej w niniejszej umowie Inspektorem nadzoru

łącznie zwani Stronami.

§ 1

Przedmiot Umowy

1.Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania usługę:  Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności drogowej nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w miejscowości Wysoka. Etap od ul. Kościuszki 
do ul. Dolnej”.

2.Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przepisów, zasad, wytycznych i postanowień niniejszej Umowy.

3.Celem pracy Inspektora nadzoru jest wykonanie i pomyślne zakończenie kontraktu, uzyskanie, zakładanej jakości, wykonanie w terminie i w ramach założonego budżetu.

§ 2

Termin wykonania Umowy

1. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę i odbioru końcowego inwestycji.

Obowiązki Inspektora nadzoru obejmują także okres gwarancji i rękojmi aż do czasu ich zakończenia.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31.08.2023r.

§ 3

Wynagrodzenie Inspektora

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru całkowite wynagrodzenie ryczałtowe netto…………………. zł oraz  należny podatek VAT

(słownie ……………………………………………………………………………….. zł)

Cena (z należnym podatkiem od towarów i usług): ...................................................... zł)

(słownie: ........................................................................................................................ zł)

zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Zamawiający – Gmina Łazy – jest podatnikiem podatku od towarów usług, jest uprawniona 
do wystawiania i otrzymywania faktur VAT; numer NIP 649-22-68-348

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy.

a) Zamawiający dopuszcza  częściowe płatności wynagrodzenia Wykonawcy w łącznej wysokości 90 % całkowitego wynagrodzenia brutto Inspektora nadzoru. Płatności częściowe dokonywane będą proporcjonalnie do procentowego, rzeczowego, sumarycznego postępu wykonanych robót budowlanych, realizowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, potwierdzonych wystawionymi przez Inspektora nadzoru fakturami.

b) pozostałe 10% wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 zostanie wypłacone po należytym wykonaniu i zakończeniu świadczeń umownych, oraz odbiorze końcowym zadania.

4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Inspektora nadzoru i doręczonych Zamawiającemu faktur VAT/rachunku

5. Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie Inspektora nadzoru przelewem 
na konto,……………………………

6. Podstawą wystawienia, tytułem wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu przez Inspektora nadzoru faktur VAT jest przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednim protokołem.

7. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Inspektorowi nadzoru wynagrodzenia,               w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

8.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ulegnie zmianie przez cały okres jej trwania.

10. W ramach wynagrodzenia umownego Inspektor nadzoru przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy, obejmujące wszelkie, znane w chwili zawarcia umowy, pola eksploatacji.

§4

Obowiązek informacyjny

1. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, niespowodowane działalnością Inspektora nadzoru, a mające w ocenie Inspektora nadzoru wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy, muszą być niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni od momentu zaistnienia zdarzenia, pisemnie zgłoszone Zamawiającemu. Niewypełnienie tego obowiązku przez Inspektor nadzoru uniemożliwi mu ubieganie się o zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy z powodu zaistnienia nie zgłoszonej we właściwym czasie przyczyny.

2. Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty poniesione przez Zamawiającego w wyniku zwłoki Inspektora nadzoru w wykonywaniu przedmiotu Umowy. Zamawiający może obciążyć finansowo Inspektora nadzoru, w celu zrekompensowania strat         i szkód do pełnej wysokości szkody.

3. Informacje o wszystkich robotach dodatkowych i zamiennych winny być przekazane Zamawiającemu przed ich rozpoczęciem wraz z protokołami konieczności i z kosztorysami dotyczącymi tych robót. Inspektor nadzoru będzie opiniował ich zasadność oraz dokonywał nadzoru nad ich realizacją. Wszelkie dyspozycje Zamawiającego dotyczące wykonania dodatkowych robót lub innych dodatkowych czynności nie będą podstawą dla Inspektora nadzoru do zmiany ceny i terminów wykonywania przedmiotu Umowy.

4. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 5

Prawa i obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. Dostarczenie Inspektorowi nadzoru wszelkich znajdujących się w jego posiadaniu informacji i dokumentów, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

1.2. Regulowanie płatności za prace związane z realizacją kontraktu, bezpośrednio na rzecz Wykonawców tych prac, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inspektora nadzoru.

1.3. Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru.

1.4. Pokrywanie kosztów:

1.4.1. Postępowania sądowego, prowadzonego w celu obrony interesów Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione.

1.4.2. Innych niezbędnych kosztów uzgodnionych na piśmie z Zamawiającym, w tym kosztów postępowań administracyjnych.

1.4.3. Udzielanie Inspektorowi nadzoru stosownych pełnomocnictw.

2. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy:

2.1. Zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego całą dokumentacją dotyczącą projektu technicznego na roboty budowlane i przedmiotu zamówienia

2.2. Prowadzenie w imieniu Zamawiającego procesu inwestycyjnego wraz z jego końcowym rozliczeniem.

2.3. Przejęcie od Zamawiającego wszelkich obowiązków formalno - prawnych związanych  
z realizacją kontraktu.

2.4. Opracowanie wzorów dokumentów wykorzystanych w trakcie realizacji budowy.

2.5. Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy.

2.6. Opracowanie harmonogramu realizacji kontraktu z wyłonionym Wykonawcą robót budowlanych.

2.7. Nadzór inwestorski nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane.

2.8. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciw pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego 
w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne przepisy normatywne w tym zakresie, podczas realizacji kontraktu.

2.9. Przekazywanie projektantowi zastrzeżeń, co do rozwiązań projektowych robót budowlanych zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

2.10. Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach w realizacji projektu.

2.11. Kontrola badań jakości robót i prawidłowości zastosowanych materiałów.

2.12. Nadzór nad terminowością wykonywanych zadań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac i harmonogramem płatności.

2.13. Naliczanie kar umownych od Wykonawcy robót.

2.14. Dokonywanie: odbiorów robót zanikowych, odbiorów częściowych, odbioru końcowego, odbiorów  pogwarancyjnych.

2.15. Przygotowywanie danych i informacji oraz udostępnianie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej dla wszelkich kontroli związanych z realizacją zadania.

2.16. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami 
w sprawach wynikających z realizacji zadania, w granicach udzielonych pełnomocnictw.

2.17. Archiwizacja korespondencji i dokumentacji oraz przekazanie ich po zakończeniu inwestycji lub rozwiązaniu umowy z Zamawiającym.

2.18. Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT i OT .

2.19. Ponoszenie kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od następstw zdarzeń mogących wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy. Zachowanie ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania zadania.

3. Inspektor nadzoru nie ma prawa do:

3.1. Wprowadzania robót zamiennych bez uprzedniej zgody Zamawiającego,

3.2.Wprowadzania zmian w technologii robót w szczególności zmian materiałów bez akceptacji Zamawiającego.

4. Inspektor nadzoru ma prawo wykonywania swoich czynności na podstawie Umowy                           i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy pełnomocnictw. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony w trakcie jej realizacji.

5. W przypadku rozwiązania umowy na roboty budowlane przez Zamawiającego lub Wykonawcę Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

a) wykonania  inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych,

b) wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.,

b) W przypadku przerwania zadania, Inspektor nadzoru jest zobowiązany nadzorować zadanie będące kontynuacją robót zadania przerwanego.

Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu prac, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie, tj. w terminie 7 dni zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć odpowiednie działania i poinformować o swoim  stanowisku Zamawiającego.

6.Inspektor nadzoru  deklaruje częstotliwość wizyt na budowie w ciągu jednego tygodnia:  ………………… x w tygodniu. Wizyty na budowie obowiązują od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru. Potwierdzeniem wizyty jest każdorazowo wpis do dziennika budowy.

§ 6

Prawo odstąpienia

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Inspektor nadzoru może żądać wyłącznie proporcjonalnego wynagrodzenia, należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.

§ 7

Kary umowne

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Inspektor nadzoru zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

2. Za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu zadania na roboty budowlane, z przyczyn przez niego zawinionych, Inspektor nadzoru zapłaci kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż wymienione w §8 ust 1 niezależnych od Inspektora nadzoru, a zawinionych przez Zamawiającego  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającą wysokość zastrzeżonych kar umownych.

6. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy z faktur Inspektora nadzoru.

7. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku braku wpisów 
w dzienniku budowy, dotyczących zaoferowanych ilości pobytów na budowie określonych w § 5 ust.6. Kara za brak jednego pobytu na budowie nie potwierdzonej wpisem do dziennika budowy wynosi 100 zł brutto. W przypadku wielokrotnej ilości braku pobytów kara naliczana jest jako iloczyn wartości 100,00 zł brutto .

8. Inspektor nadzoru nie może przenieść, ani obciążyć jakichkolwiek jego praw i obowiązków wynikających z przedmiotowej Umowy, w tym dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności tak dokonanej czynności.

§8

Rozwiązanie umowy

1. Jeżeli Inspektor nadzoru wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z Umową, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,  nie dłuższego niż 
7 dni kalendarzowych. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy albo powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom, na koszt  i ryzyko Inspektora nadzoru.

2. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo rozwiązania Umowy za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem. Okres wypowiedzenia biegnie od dnia następującego po dniu potwierdzonego doręczenia drugiej stronie wypowiedzenia.

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dokonania w okresie wypowiedzenia protokolarnego odbioru prawidłowo wykonanej części przedmiotu Umowy przez Inspektora nadzoru,

b) protokolarnego przejęcia pod swój dozór terenu budowy.

4. Rozwiązanie umowy nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego od Inspektora nadzoru roszczeń odszkodowawczych z tytułu poniesionej szkody.

5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru                           w przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

a) zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy,

b) protokolarnego przekazania wykonanej części przedmiotu Umowy Zamawiającemu,

c) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów otrzymanych od Zamawiającego,

d) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych i odebranych przez Inspektora nadzoru do dnia rozwiązania Umowy.

6. W przypadku, jeżeli umowa z danym Wykonawcą robót budowlanych, w ramach zadania zostanie zawieszona lub rozwiązana przez Zamawiającego – Inspektor nadzoru zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego robót tej umowy wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą jego wykonania rzeczowego 
i finansowego.

§ 9

Zmiany treści umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Inspektora nadzoru

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna.

§ 10

Zasada pisemności

Zmiana zapisów niniejszej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

§ 11

Rozwiązywanie sporów

Strony będą dążyły do tego, aby wszelki spory powstałe w trakcie lub w związku   z realizacją Umowy były rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, aczkolwiek w przypadku braku porozumienia, właściwym do ostatecznego rozstrzygnięcia danego sporu będzie sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Prawo budowlane oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Inspektora nadzoru i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

………………………………			……………………………………

Inspektor nadzoru						Zamawiający

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Pełna nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................

Adres siedziby Wykonawcy:......................................................................................................

Nr telefonu: .....................Nr faksu: ..................... e-mail …………………………………..

NIP …………….REGON ………………………..

O F E R T A

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego.: „Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.:  „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej           w miejscowości Wysoka. Etap od ul. Kościuszki do ul. Dolnej”.

cena netto …………………………...…. zł.+ pod.Vat …………= cena brutto…………………………..

(słownie złotych...............................................................................................:…………)

1. Oświadczamy, że zawarte w Zaproszeniu Ogólne Warunki Umowy zostały przez nas zaakceptowane  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych 
w Ogólnych warunkach umowy.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą  30 dni.

3. Oświadczamy że:

a) Oferuję/emy termin realizacji zgodny z  terminem realizacji inwestycji objętej nadzorem.

b) dopuszczam/y możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów realizacji rzeczowej inwestycji. Przedłużenie terminu wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia nie będzie miało wpływu na zmianę wynagrodzenia wynikającego  z oferty.

4. Niniejszym deklaruję ilość pobytów na budowie……….x / tydzień

5. Integralną część niniejszej oferty stanowią: Oświadczenia i dokumenty wymagane treścią Zaproszenia.

Oświadczam, że:

- spełniam warunki udziału w postępowaniu,
- posiadam wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych usług,
- posiadam zasoby, w tym osoby i potencjał techniczny niezbędne do realizacji usługi,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie posiadam zaległości wobec ZUS, US, PFRON,

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dotyczy osób fizycznych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celach realizacji postępowania. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

( Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 3 do zaproszenia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.:  „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w miejscowości Wysoka. Etap od ul. Kościuszki do ul. Dolnej”.

| Lp. | Imię i nazwisko osoby | Rodzaj i numer posiadanych uprawnień |
| --- | --- | --- |

Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne               w świetle wymagań . Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

##### Oświadczam, że osoby w/w wymienione posiadają wymagane przepisami uprawnienia                         i aktualny wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego.

Miejsce i data …………………………………...

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia pn.: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych 
na zadaniu pn:  „Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w miejscowości Wysoka. Etap od ul. Kościuszki do ul. Dolnej”.

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679                 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Łaz z siedzibą 
w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy, tel. 32 6729434, fax. 32 6729448, e-mail: um@lazy.pl.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: iod@lazy.pl,                    tel. 326729434 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, 
ul. Traugutta 15.

- Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej 
z realizacją złożonego wniosku,

- wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit.e RODO.

- Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, 
w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

- Przysługuje Panu/Pani prawo do:

- żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

- sprostowania danych osobowych,

- żądania usunięcia danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

z wyjątkami zastrzeżonymi obowiązującymi przepisami prawa.

- W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji i  nie będą podlegały profilowaniu.