Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego                                  na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów,                              Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa,  Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno–ściekowa ZIT.

# Promax sp. z o.o.

ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy

woj. śląskie powiat zawierciański
tel. 32 67 34 260, fax 32 67 24 979
NIP: 649 226 2009
REGON: 241 365 686

Który działa w imieniu własnym                   
a w zakresie odtworzenia drugiej części
nawierzchni także w imieniu Gminy Łazy.

Nr sprawy: ZP. 3/ 2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2

Zatwierdzam:

Łazy, październik 2018 r.

# NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

# Promax sp. z o.o.
ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy
woj. śląskie powiat zawierciański
tel. 32 67 34 260, fax 32 67 24 979
NIP: 649 226 2009
REGON: 241 365 686

Który działa w imieniu własnym                   
a w zakresie odtworzenia drugiej części
nawierzchni także w imieniu Gminy Łazy.

  - Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków  zamówienia: www.bip.umlazy.finn.pl, www.bip.promaxlazy.pl

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późń. zm.).

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych w przywołanych przepisach - przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - kodeks cywilny.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zamówieniu: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2.

##### Opis przedmiotu zamówienia:

- Zakres usługi obejmuje organizację, nadzór inwestorski, koordynację i rozliczenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY. ETAP 2” . Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z odcinkami odgałęzień do granicy nieruchomości oraz pompownie sieciowe ścieków P1a,P2,P3,P4,P4a. Warunkiem zakończenia  każdego etapu konieczne będzie uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowy zakres obowiązków zawiera projekt umowy.

##### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa:

- Projekt Wykonawczy: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy ETAP II Projekt zagospodarowania terenu; Projekt architektoniczno-budowlany;

- Projekt Wykonawczy: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy ETAP II Projekt architektoniczno-budowlany;

- Projekty Wykonawcze: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy ETAP II Projekt pneumatycznej pompowni ścieków P1A,P2,P3,P4,P4a;

- Projekt Wykonawczy: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy ETAP II Instalacje elektryczne pompowni ścieków P1a,P2,P3,P4,P4a;

- Przedmiar robót Budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach Zlewnia pompowni P1a;

- Przedmiar robót Budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach Zlewnia pompowni P2;

- Przedmiar robót Budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach Zlewnia pompowni P3;

- Przedmiar robót Budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach Zlewnia pompowni P4;

- Przedmiar robót Budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach Zlewnia oczyszczalni;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w Łazach; Wykonane przez ECON mgr inż. Marek Michalczyk,           25- 237 Kielce ul. Gen. T. Klimeckiego 10;

- Dane Geotechniczne Podłoża Gruntowego pod kanalizację sanitarną dla miasta Łazy. Wykonane przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o

- Przedmiary robót

- dla robót finansowanych wyłącznie przez Gminę szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dotyczący odtworzenia nawierzchni dróg, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

5. W związku z tym, że odtworzenie dróg po budowie kanalizacji jest finansowane z funduszy unijnych  tylko w części dotyczącej szerokości wykonywanych wykopów pod budowę kanalizacji, Gmina Łazy jako partner finansuje wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg w pozostałej części drogi tak, aby została wykonana cała nawierzchnia drogi na odcinku w którym będzie budowana kanalizacja. W założeniu Promax finansuje odtworzenie nawierzchni ½ części drogi od zakopania wykopów do położenia warstwy ścieralnej, zaś Gmina finansuje położenie warstwy ścieralnej na drugiej połowie drogi wraz niezbędnymi robotami. Gmina finansuje jedynie położenie warstwy ścieralnej oraz roboty z tym związane wyspecyfikowane w przedmiarze robót pn. Odtworzenie warstwy ścieralnej z regulacją uzbrojenia (zał. nr 5 SIWZ). W związku z tym, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze Wykonawcy, zostanie podpisana jedna umowa, w której zostanie wyodrębniona część zadania dotycząca nadzoru nad robotami finansowana przez Gminę. W tym zakresie Promax Sp. z o.o. działał będzie jako pełnomocnik Gminy Łazy, z wyjątkiem płatności, która będzie dokonana bezpośrednio przez Gminę. Gmina Łazy zawarła z Promax                   Sp. z o.o. porozumienie na mocy art. 16d Prawa zamówień publicznych w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg, w tym również nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi robotami budowlanymi. Za roboty finansowane przez Gminę (branża drogowa) faktura zostanie wystawiona na Gminę. Oferta zawiera odrębną pozycję dotyczącą ceny nadzoru inwestorskiego dotyczącego odtworzenia nawierzchni drogi w części finansowanej przez Gminę. Niniejsza specyfikacja i umowa precyzją zasady na jakich nastąpi wyodrębnienie i finansowanie zadania bezpośrednio przez Gminę.

# 6. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV

71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową
71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 
71.31.80.00-0- Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 
71.63.00.00-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
79.13.10.00-1 - Usługi w zakresie dokumentów

7. Zamawiający odstępuje od wymogu zapisu art. 29 ust.3a ustawy P.z.p ze względu na charakter postępowania.

8. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się z wszelkimi  odpowiednimi ustawami  i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą  w jakikolwiek  sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań  i czynności objętych ofertą  i wynikającej z niej umową.

##### Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

##### Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

##### Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

##### Informacja o możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

##### Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:	Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia niniejszej umowy, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości inwestycji albo ostatniego jej etapu. Obowiązki wykonawcy obejmują także okres gwarancji i rękojmi aż do czasu ich zakończenia.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31. 10. 2020r

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.A. Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące warunki w zakresie posiadania wiedzy                            i doświadczenia:

Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż 1(jedną) wykonaną usługą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą na pełnieniu obowiązków Inspektora nadzoru, Inwestora zastępczego, Inżyniera kontraktu itp. nad jednym zadaniem (jedna umowa) polegającym na: budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej o wartości robót budowlanych minimum 7 000 000,00 zł brutto

W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące warunki w zakresie dysponowaniem osobami:

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli  wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum:

1) jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Zespołu Inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  kanalizacyjnych  lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

- osoba ta musi posiadać następujące doświadczenie zawodowe: pełniła funkcję Kierownika Zespołu/Koordynatora na jednym zakończonym i rozliczonym zadaniu dotyczącym budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej o wartości robót budowlanych minimum 7 000 000,00 zł brutto.

2) jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej  obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

3) jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

4) jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

Zamawiający zastrzega że zespół musi się składać minimum z trzech osób

Wykonawca może zaproponować jedną osobę do nadzoru kilku branż, zgodnie z posiadanymi przez tę osobę uprawnieniami.

- Ocena potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V.A.1 niniejszej SIWZ zostaną spełnione w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu                 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi wykazać w zobowiązaniu:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia  publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 P.z.p.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,               w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone                 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

V. B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

1. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o przesłanki, o których mowa  w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

  - którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V.A.1 – warunki mogą być spełnione łącznie.

Jednakże każdy z wykonawców z osobna zobligowany jest złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ,

  - którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy – każdy z osobna,

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  w postępowaniu, Wykonawca, przedstawi: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do SIWZ.

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, których wzory stanowią załączniki Nr 2 oraz Nr 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ - w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2016 r. poz. 1126) składa:

1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ważność dokumentu jak w pkt 2).

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

  - Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje

# WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu              i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania                              w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile nie wynika to                z innych dokumentów dołączonych do oferty).

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

            - Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Komunikacja między Zamawiającym                a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113,1250,1823 oraz                 z 2017 poz. 1128 1830 ), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.                            o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się e-mail (mscislicka@lazy.pl).

            - Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji / oświadczeń / dokumentów powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VI SIWZ.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się fax i e-mail (mscislicka@lazy.pl).

            - Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: PROMAX Sp. z o.o. ul. Pocztowa 14.

            - Korespondencję przekazywaną za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) Wykonawcy proszeni są o przesyłanie na adres: mscislicka@lazy.pl

            - Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje e-mailem, zobowiązana jest na żądanie drugiej strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej. Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie pisemnej.

            - Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

            - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,        o którym mowa w pkt.8.

            - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej: www.bip.umlazy.finn.pl, www.bip.promaxlazy.pl

            - Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

  - W sprawach merytorycznych: Tomasz Wyrwas  tel . 32 67 34 260,

  - W sprawach proceduralnych: Małgorzata Ściślicka e-mail: mscislicka@lazy.pl

            - Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej; W takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.umlazy.finn.pl, www.bip.promaxlazy.pl

            - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ

            - Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

2. Forma wadium

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości            (Dz.U. z 2018 r. poz.110 ze zm.).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie                         z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego),  gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie,  iż zaszła jedna z  przesłanek   wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 pzp

- Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

Nr 28 1020 2498 0000 8102 0413 3526 w tytule przelewu należy wskazać „wadium – przetarg na: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2,  jednocześnie kopię przelewu dołączyć do oferty.

Uwaga!

Dokumenty dotyczące wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach (gwarancje, poręczenia) winne być dołączone do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot Wykonawcy bez dekompletowania oferty.

4. Termin wniesienia wadium.

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium              w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi uznanie środków na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 pzp.

6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych                  w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8 . Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 Ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy).

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności. Na ofertę składają się;

a) formularz oferty,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

d) Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  (o ile dotyczy)

e) dowód wniesienia wadium

2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

6. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie

7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia , w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

- nazwę i adres Wykonawcy (w lewym górnym rogu koperty powinna znajdować się pieczęć firmowa Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.)

- nazwę i adres Zamawiającego,

- oraz zapis: Oferta na wykonanie zadania pn. Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2.  Nie otwierać przed terminem …............ godz. …......

9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres: Promax Sp. z o.o. ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w sekretariacie Promax Sp. z o.o. w Łazach,

ul. Pocztowa 14. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę  „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu należy złożyć w sekretariacie Promax Sp. z o.o.w Łazach, ul. Pocztowa 14. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Promax Sp. z o.o, ul. Pocztowa 14,         42-450 Łazy – sekretariat   w terminie  do dnia 18. 10. 2018r do godz. 10:00.

  - Oferty będą otwierane w dniu 18. 10. 2018r  o godz. 10:30  - siedziba Zarządu.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych        w ofertach.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy                   z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług                                                (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830 z późn. zm.)

  - Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

  - Cena oferty  jest wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową          i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm,               z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

  - Cenę, o której mowa w ust. 1, deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ                                    (załącznik nr 1 do SIWZ)

  - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

  - Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.                  W przypadku rozbieżności w zapisie ceny słownie i liczbowo za poprawny Zamawiający przyjmie zapis słowny.

  - Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.

  - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW                  I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są cena i poniżej wymienione kryterium odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

1)   cena   -    waga 60 %

2) Częstotliwość wizyt na budowie w ciągu tygodnia ( każda z wizyt na budowie musi odbywać                       się w innym dniu) - waga 40 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x  60  %

Cena badanej oferty brutto

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać - 60

KRYTERIUM  - CZĘSTOTLIWOŚĆ WIZYT NA BUDOWIE W CIĄGU TYGODNIA

(każda z wizyt na budowie musi odbywa się w innym dniu) Wizyty dotyczą inspektora branży                      wodno-kanalizacyjnej i inspektora branży drogowej (jednocześnie i łącznie). Wizyty na budowie obowiązują od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

Punkty zostaną przyznane następująco

Za:

- 3 wizyty tygodniowo, Wykonawca otrzyma 10,00 pkt

- 4 wizyty tygodniowo, Wykonawca otrzyma 20,00 pkt

- 5 wizyt tygodniowo, Wykonawca otrzyma 40,00 pkt

- W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w formularzu oferty ilości wizyt na budowie  w ciągu tygodnia (np. brak wpisu lub zapis inny zapis, niezgodny z SIWZ), otrzyma 0,00 pkt

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 40

Punkty uzyskane przez ofertę zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru :

P = C + CZ

gdzie:

P -  suma punktów wg przyjętych kryteriów

C  - liczba punktów za kryterium cena

CZ - liczba punków za kryterium częstotliwość wizyt na budowie w ciągu tygodnia.

Oferta może otrzymać łącznie maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie można dokonać wyboru, o którym mowa w punkcie 2, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów do złożenia ofert dodatkowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych.

1). Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 P.z.p, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,   w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

2). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

3). Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa                           w poprzednim zdaniu, o braku zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki.                                 W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

- Wykluczenie Wykonawcy

1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia                            w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1  P.z.p.. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2). Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne                   i prawne.

3). Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Odrzucenie oferty.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych                 w art. 89 ust. 1 P.z.p. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 2015, poz. 2008, oraz z 2016 r. poz. 1265 ze zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących  w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie  z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 11, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

1) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Unieważnienie postępowania

1). Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 P.z.p..

2). O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3). W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                         W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom a ich zmiana przed podpisaniem umowy możliwa jest jedynie w przypadku usunięcia błędu lub niespójności.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

- Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  będzie określać co najmniej :

a) lidera

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i za należyte wykonanie zamówienia.

- Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie wraz z opisem powierzonego zakresu i wysokością wynagrodzenia podwykonawcy za powierzony zakres.

- Wykonawca przedstawia przed podpisaniem umowy dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,               z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 28 1020 2498 0000 8102 0413 3526

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone            o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Szczegółowe zapisy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

# POZOSTAŁE INFORMACJE

##### Informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

##### Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

##### Informacja o kosztach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

##### Informacja o możliwości rozliczenia w walutach obcych.

##### Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

##### Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a.

Zamawiający nie określa standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ cena nie stanowi kryterium o wadze przekraczającej 60%.

6. Określenie kluczowych części zamówienia, które musi samodzielnie wykonać Wykonawca:

Zamawiający nie określa kluczowych części które musi samodzielnie wykonać Wykonawca

7. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

2) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

3) Zamawiający może żądać powyższych informacji w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi inne niż dotyczące robót budowlanych lub usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego.

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie PZP  lub przypadku wystąpienia co najmniej jednej                            z wymienionych w §13 wzoru umowy okoliczności i po spełnieniu określonych tam warunków zmiany umowy.

9. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4.

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień

publicznych

- INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaz z siedzibą w Urzędzie Miejskim  w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy, tel. 32 6729434, fax. 32 6729448, e-mail: um@lazy.pl.

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Łazy jest Pan Michał Utracki, adres            e-mail iod@lazy.pl, tel. 326729434 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy,  ul. Traugutta 15.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.3.2018  prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promax Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach,                    ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy, tel. 32 6734260, fax. 32 6724979, e-mail:biuro@promax.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Promax Sp. z o.o jest Pani Małgorzata Markiewicz adres e-mail iodo@promaxlazy.pl, tel. 32 67394260 lub pocztą na adres: Promax Sp. z o.o. 42-450 Łazy, ul. Pocztowa 14.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.3.2018  prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem         w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 do SIWZ        - 	Wzór formularza ofertowego

- Załącznik nr 2 do SIWZ	-	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

- Załącznik nr 3 do SIWZ        -  Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia

- Załącznik nr 4 do SIWZ	-  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Załącznik nr 5 do SIWZ	- Przedmiary robót odtworzeniowych dróg finansowane przez Gminę Łazy

- Załącznik nr 6 do SIWZ         -  Wzór umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

.....................................................

pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

..........................................................................................................................................

REGON .................................................................NIP …………...................................

Adres

....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

powiat ...................................................... województwo .............................................................

tel*. ....................................  e-mail. ....................................................

*nr telefonu jest podawany dobrowolnie i może zostać wykorzystany jedynie w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail na który Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

□1  Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

OFERTA

##### Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego polegającego na realizacji zadania pn.:  Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2.

cena netto …............................................ zł

VAT …..................................................... zł

wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………. zł.

(słownie złotych...............................................................................................:…………)

W tym kwota dotycząca nadzoru inwestorskiego nad odtworzeniem dróg finansowana przez Gminę Łazy (obliczona na podstawie przedmiarów stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ):

CENA NETTO …………………………………………………….. PLN

VAT ………………………………………………………………..   PLN

CENA BRUTTO ………………………………………………….   PLN

1.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą  30 dni.

2. Termin wykonania zamówienia:  Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia niniejszej umowy, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości inwestycji albo ostatniego jej etapu. Obowiązki wykonawcy obejmują także okres gwarancji i rękojmi aż do czasu ich zakończenia.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31. 10. 2020r

3. Oświadczamy, że składana oferta jest zgodna z warunkami i treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania,

4. Oferujemy częstotliwość wizyt na budowie dwóch przedstawicieli Wykonawcy, tj. Kierownika /Koordynatora posiadającego uprawnienia w branży wod-kan oraz inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia  w branży drogowej (obydwu łącznie i jednocześnie) ………………… x w tygodniu przy czym każda z wizyt na budowie będzie odbywać się                 w innym dniu. Wizyty na budowie obowiązują od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

5. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

6. Oświadczamy, że niżej podaną część/zakres zamówienia wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

| CZĘŚĆ / ZAKRES ZAMÓWIENIA | NAZWA (FIRMA) PODWYKONAWCY |
| --- | --- |

7. załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………

8.  Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

9. Zastrzeżenie Wykonawcy: Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………

10. Inne informacje Wykonawcy: ……………………………………………………

- Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

( Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Wykonawca:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składane na podstawie  art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

##### Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.:   Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2.

Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie) niżej podpisany ……………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………. …………………………

firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy:

Oświadczam, że w okresie od dnia .................. do dnia .............. wykonaliśmy następujące usługi                 w zakresie niezbędnym  do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

| Lp | Nazwa i adres budowy | Zamawiający (nazwa, adres) | Wartość nadzorowa – nych robót budowlanych | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Rodzaj nadzorowanych robót (branże) | Instytucja/ program współfinansujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że następujące osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko osoby | Rodzaj i numer posiadanych uprawnień | Informacja o podstawie dysponowania | Pełniona funkcja- zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w  SIWZ, Rozdział 5. ust.5.A. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów …………………………………………………………………………………………………………………………….... w następującym zakresie: ………………………………………………………………………….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacja podane w powyższych oświadczeniach są aktualne               i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  1

##### Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2. realizowanego przez Gminę Łazy, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie

wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

1. Oświadczenie to jest składane obligatoryjnie zarówno przez Wykonawców (w tym każdy z partnerów Konsorcjum) jak i podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy potencjał.

Załącznik nr 4 do SIWZ

UWAGA; załącznik należy złożyć w terminie trzech dnia od daty zamieszczenia na stronie internetowej wykazu wykonawców którzy złożyli oferty.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy

##### Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2.

realizowanego przez Gminę Łazy, oświadczam, co następuje:

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy, w załączeniu przedkładam listę

- nie należę do grupy kapitałowej *

* niepotrzebne skreślić

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik Nr 6 do SIWZ  projekt umowy

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

przy realizacji Projektu  p.n.” Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Mieście Łazy”

realizowanego przez PROMAX Sp. z o.o. zgodnie z projektem dofinansowanym

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu    …………………………. umowa

pomiędzy:

PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach przy ul. Pocztowej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod  numerem KRS 0000345127, REGON 241365686, NIP 6492262009 którą reprezentuje:

1 Tomasz Wyrwas - Prezes Zarządu

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiającym,

a

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................,działającym na podstawie ........................................................................................................................................,

NIP ............................................., REGON ................................................,

................................................................................................................................................................zwanym dalej w niniejszej umowie Wykonawcą

Ponieważ Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno–ściekowa projektu pt.: .” Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Mieście Łazy” – (sieć kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym z odcinkami odgałęzień do granicy nieruchomości wraz z pompowniami ścieków) strony zawierają następującą umowę:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji Projektu: pn.: .” Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Mieście Łazy”. Etap 2.

Charakterystyka inwestycji objętej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta jest w dokumentacji będącej Załącznikiem nr 1 do Umowy, którą stanowią:

- projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych oraz pozwolenie na budowę, nr 254/15 z dnia 14.04.2015,

- decyzja nr 729/16  z dnia 26.09.2017

- projekty wykonawcze,

- przedmiar robót

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)

- Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością wyłącznie w trosce o dobro rzeczonej inwestycji z poszanowaniem interesów Zamawiającego uwzględniając wytyczne dotyczące projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa

- W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości  lub zagrożeń, wykonania prób  lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących  prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- nadzór inwestorski nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanego personelu oraz ustanowienie zespołu ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji,

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawiadamiania organu nadzoru budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót,

- sprawdzania  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych wyrobów  budowlanych a w szczególności  zapobieganie  zastosowania  wyrobów i  materiałów  budowlanych  wadliwych i nie  dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- dokonywanie odbiorów robót budowlanych: odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego - etapowego, odbioru końcowego całości inwestycji, odbioru po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbioru ostatecznego, potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,

- dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – niezwłocznie nie później niż w terminie w terminie …2… dni od dnia zgłoszenia przez GW robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji , urządzeń technicznych, uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych Inwestycji realizowanych przez GW w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego

- nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,

- współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i GW w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych uzgodnień,

- weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów (sprawdzanie pod względem merytorycznym            i formalnym oraz rachunkowym) dostarczonych przez GW robót budowlanych związanych             z odbiorami robót budowlanych: odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym - etapowym, odbiorem końcowym całości inwestycji, odbiorem po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbiorem ostatecznym, w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,

- kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez GW i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót,

- pisemne informowanie Zamawiającego w formie Raportu o postępie robót na budowie                     i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz                w miesiącu składanych w terminie do 4 dnia miesiąca, następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport. Treść, zawartość i forma Raportów zostanie ustalona przez Zamawiającego. Z uzgodnień zostanie spisany odpowiedni protokół. Każdy Raport zostanie przyjęty protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Raportu, Raporty będą uważane za przyjęte przez  Zamawiającego.                  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich  przez Zamawiającego.

- sprawdzanie i opiniowanie wniosków GW w sprawie ewentualnych zamówień dodatkowych lub zamiennych wraz z ich pełnym uzasadnieniem oraz przedstawienie ich do decyzji Zamawiającemu

- sprawdzanie i opiniowanie wniosków GW w sprawie ewentualnych rozwiązań  równoważnych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności ich wykonania,

- uzgadnianie z Zamawiającym i GW robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania ewentualnych zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych)

- nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych,

- kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy, niezbędnych do odbioru,

- nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciw pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne przepisy normatywne w tym zakresie.,

- zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,

- żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji,

- zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę,

- organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narady budowlanej, wraz ze sporządzeniem protokołu z narady uwzględniającego wnioski, decyzje i wszelkie dodatkowe ustalenia podjęte w trakcie narady,  pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn,

- Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp

- sprawdzanie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez Generalnego Wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz jej skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót, obejmującej w szczególności:

- oryginał dziennika budowy;

- dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy;

- dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia);

- wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Generalnego Wykonawcę badań i sprawdzeń;

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

- instrukcje eksploatacyjną,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                  z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami                          i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy                         o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

- w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru

- dokumenty gwarancyjne wraz  z warunkami gwarancji

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego

- przygotowanie dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwych organów                          o zakończeniu robót,

- przygotowanie wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

- na ewentualne żądanie Zamawiającego występowanie przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji zadania, w granicach udzielonych pełnomocnictw.

C) w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

- uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych protokołów ujawnionych wad i usterek,

- zgłaszanie wykonawcy zaistniałych wad i ustalenie terminów ich usuwania,

- nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania,

- protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przez Generalnego Wykonawcę robót

- ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,

- sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,

- inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 2

Termin wykonania Umowy

Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia niniejszej umowy, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości inwestycji albo ostatniego jej etapu. Obowiązki wykonawcy obejmują także okres gwarancji i rękojmi aż do czasu ich zakończenia.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31. 10. 2020r

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite cena ryczałtowa netto…………………. zł

podatek VAT …………………. zł

(słownie ……………………………………………………………………………………………zł) 
Cena ryczałtowa brutto (z należnym podatkiem od towarów i usług): .................................. zł

(słownie:................................................................................. zł)

zgodnie ze złożoną ofertą.

W tym kwota dotycząca nadzoru inwestorskiego nad odtworzeniem dróg finansowana przez Gminę Łazy obliczona na podstawie przedmiarów stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ)

cena ryczałtowa netto…………………. zł

podatek VAT …………………. zł

(słownie ……………………………………………………………………………………………zł) 
Cena ryczałtowa brutto (z należnym podatkiem od towarów i usług): .................................. zł

(słownie:................................................................................. zł)

zgodnie ze złożoną ofertą.

  - Zamawiający – PROMAX Sp. z o.o. – jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jest uprawniona do wystawiania i otrzymywania faktur VAT; numer NIP 6492262009

  - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy.

  - Ustala się następujące wysokości zapłaty wynagrodzenia za poszczególne etapy realizacji umowy.

- Etap 1 po rozpoczęciu robót budowlanych - zapłata nastąpi na podstawie częściowych płatności wynagrodzenia GW robót budowlanych, w łącznej wysokości 90 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Płatności częściowe dokonywane będą proporcjonalnie do procentowego, rzeczowego, sumarycznego postępu wykonanych robót budowlanych, realizowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, potwierdzonych wystawionymi przez Wykonawcę Nadzoru protokołami odbiorów wykonanej usługi, potwierdzonej przez Zamawiającego,

- pozostałe 10% wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 zostanie wypłacone po należytym wykonaniu i zakończeniu świadczeń umownych, oraz przekazaniu obiektu do użytkowania (ostatniego etapu), będących przedmiotem umowy potwierdzonego prawomocną decyzją pozwolenia na użytkowanie wydaną przez właściwego Inspektora Nadzoru budowlanego.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Inspektora Nadzoru i doręczonych Zamawiającemu faktur VAT.

  - Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na konto wskazane na fakturze, wystawionej na zasadach określonych w ust. 4

  - Podstawą wystawienia, tytułem wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu przez Inspektora Nadzoru faktur VAT jest przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednim protokołem.

  - Roboty w zakresie nadzoru inwestorskiego nad odtworzeniem dróg na drugiej połowie dróg nieobjętych wykopami zostaną zafakturowane odrębnie na Gminę Łazy, po zakończeniu tych robót. Gmina Łazy z siedzibą w Łazach ul. Traugutta 15, 42-450 ŁAZY jest podatnikiem podatku VAT o nr NIP: 649-22-68-348.

  - Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - W przypadku wykonania robót zamiennych oraz robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, Inspektor nadzoru jest obowiązany dokonać czynności nadzoru nad takimi robotami w ramach wynagrodzenia zasadniczego. Wykonawca nie ma podstaw do ubiegania się o zwiększenie wynagrodzenia  w przypadku wykonania w/w prac.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ulegnie zmianie przez cały okres jej trwania, Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jedynie w przypadku określonym w §13.

  - W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy, obejmujące wszelkie, znane w chwili zawarcia umowy, pola eksploatacji.

§4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, w celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wniesie - na własny koszt, zabezpieczenie stanowiące równowartość 10% wartości Wynagrodzenia brutto określonego w punkcie 3.1.

- Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca wniesie w formie …………………….………………, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy,

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione przez Wykonawcę zostanie zwrócone Wykonawcy  zgodnie z art. 151 ustawy pzp.

- W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczenia/ gwarancji bakowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu  gwarancję bankową lub ubezpieczeniową

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczenia/gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej – poręczenie/gwarancja ta będzie nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, opiewać będzie na kwotę równą 10% wartości Wynagrodzenia określonego w punkcie 3.1 Umowy i ważna będzie przez czas planowanej realizacji Umowy i udzielonej przez GW rękojmi plus 15 dni. Poręczenie/Gwarancja ta zostanie zredukowana na kwotę równą 4% wartości Wynagrodzenia określonego w punkcie 3.1 Umowy po upływie 30 dni od daty planowanego zakończenia realizacji Umowy.  W dniu podpisania Umowy Wykonawca przedłoży poręczenie/gwarancję, która musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.  W przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca niezwłocznie spowoduje przedłużenie terminu ważności poręczenia/gwarancji  o uzgodniony z Zamawiającym okres. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego zobowiązania, lub nie dostarczy poręczenia/gwarancji Zamawiający ma prawo powstrzymać należne Wykonawcy płatności. Wstrzymanie to nie stanowi opóźnienia w zapłacie, w rozumieniu Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013r. poz. 403).

§ 5

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego.

- dostarczenie Wykonawcy wszelkich znajdujących się w jego posiadaniu informacji i dokumentów, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy

- prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót,

- terminowa zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy

- Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu prac, Wykonawca powinien niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć odpowiednie działania i poinformować o swoim  stanowisku Zamawiającego,

- ewentualne udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw

- Do praw i obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do bieżącego (nie później niż 24 godziny od stwierdzenia) informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie budowy, a  dotyczących sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawcę robót, użytych materiałów oraz opóźnień w realizacji etapów inwestycji.  Wykonawca jest w tym przypadku zobowiązany do występowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiającego w przedmiocie zagrożenia dalszej realizacji inwestycji przez konkretnego wykonawcę robót. W oparciu o wniosek Wykonawcy Zamawiający może podjąć stosowne działania wynikające z przepisami prawa (Kodeksu cywilnego) oraz łączącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy o roboty budowlane.   W związku z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z nałożonego obowiązku.

- Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową. W szczególności Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za niepodjęcie stosownych czynności nadzorczych wobec wykonawcy robót, w przypadku opóźnień w realizacji robót przez wykonawcę lub wadliwego wykonywania robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty poniesione przez Zamawiającego w wyniku zwłoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy. Zamawiający może obciążyć finansowo Wykonawcę, w celu zrekompensowania strat i szkód do pełnej wysokości szkody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone  z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

- Zlecenie przez Wykonawcę dla GW robot wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z wykonawcą robót, możliwe jest tylko w drodze odrębnej umowy z wykonawcą robót uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót.

- Informacje o wszystkich robotach dodatkowych i zamiennych winny być przekazane Zamawiającemu przed ich rozpoczęciem wraz z protokołami konieczności i z kosztorysami dotyczącymi tych robót. Wykonawca będzie opiniował ich zasadność oraz dokonywał nadzoru nad ich realizacją bez dodatkowego wynagrodzenia. Wszelkie dyspozycje Zamawiającego dotyczące wykonania dodatkowych robót lub innych dodatkowych czynności nie będą podstawą dla Wykonawcy do zmiany ceny i terminów wykonywania przedmiotu Umowy.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na terenie budowy nie rzadziej niż …………. razy w tygodniu zgodnie ze złożoną ofertą, co będzie potwierdzone stosowym wpisem do Dziennika Budowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy na kwotę nie niższą niż 200.000 zł (słownie…………………..……………). Kopię obowiązującej polisy OC Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazywać Zamawiającemu.  W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się z realizacją niniejszej umowy i uznaje się to jako przerwę w jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

§ 7

Personel kluczowy

- Zamawiający zastrzega że zespół Wykonawcy ma składać się  minimum z trzech osób

- Skład zespołu Wykonawcy (w dalszej części nazwanym – personelem kluczowym) przewidziany do realizacji zamówienia:

- Kierownik Zespołu Wykonawcy  - ………………………………………………………………………..…

- Inspektor branży drogowej - …………………………………………………………………………………

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności drogowej nr ………………………….. oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej PIIB nr ………………………………

- Inspektor branży budowlanej i konstrukcyjnej …………………………..………..

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr …………. oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej PIIB nr ………………….

- Inspektor branży wod. - kan. - ………………………………………………………………….

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności instalacji sanitarnych nr ………. oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej PIIB …………………;

- Inspektor branży elektrycznej – ………………………………….……………………………

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności instalacji elektrycznych nr …………………… oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej PIIB nr …………………………

- Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu kluczowego wymienionego w Ofercie. Zmiana taka jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego wskazania zmiany osób personelu kluczowego w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego;

b) zmiany koniecznej z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawca (np. rezygnacji, itp.).

c) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy.

- W okresie wykonywania Umowy liczba personelu kluczowego potwierdzona ofertą Wykonawcy nie może ulec pomniejszeniu. W przypadku, gdy ilość ta jest mniejsza, Wykonawcy ma obowiązek w terminie 3 dni od zmniejszenia personelu kluczowego powiadomić Zamawiającego i zaproponować osoby spełniające określone dla danego personelu wymagania,

- Zamawiający może zażądać od Wykonawca zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające  z niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawca musi spełniać określone dla danego personelu wymagania, określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i potwierdzone ofertą.

- Zmiana personelu kluczowego, dokonana na podstawie zapisów niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

- W przypadku zlecenia wykonania części prac objętych umową innym podmiotom, Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za własne.

§ 8

Tryb porozumiewania się stron

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron niniejszej Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo, bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysłaną za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej:

Dla Zamawiającego:

Adres kontaktowy	..................................................................................................

Telefon			..................................................................................................

Fax			..................................................................................................

e-mail			..................................................................................................

Dla Wykonawcy:

Adres kontaktowy	..................................................................................................

Telefon			..................................................................................................

Fax			..................................................................................................

e-mail			..................................................................................................

§ 9

Podwykonawcy

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Ofercie, iż  części zamówienia, zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca, przed zawarciem umowy  z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy.

- Podstawą do uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

- W celu potwierdzenia zdolności podwykonawcy do wykonania części zamówienia Wykonawca dołączy do wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu:

a) wykaz wykonanych przez podwykonawcę usług, obejmujących przedmiot zbliżony do części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,

b) wykaz opisujący potencjał kadrowy podwykonawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane prawem uprawnienia pracowników podwykonawcy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w ciągu 7 dni liczonych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wcześniej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawca.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcę z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§ 10

Prawo odstąpienia

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie proporcjonalnego wynagrodzenia, należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.

- Strony mają ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa i umowie.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku nieterminowego wykonania raportu  miesięcznego oraz końcowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, każdorazowo karę umowną w wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy z faktur Wykonawca lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonego w § 4 ust.1.

- W razie potrącenia kary z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić zabezpieczenie do wysokości określonej w § 4 ust.1  w terminie 7 dni od stosownego wezwania od Zamawiającego.

- Jeżeli jakiekolwiek rozliczenie dokumentacji rzeczowej wykonywane przez GW a zaakceptowane przez Wykonawcę zostanie zakwestionowane przez odpowiednie instytucje i powstanie konieczność zapłaty odsetek od nieprawidłowości rozumianych, jako nienależne wydatkowanie środków unijnych to Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy oraz do GW o zwrot utraconych przez Zamawiającego kwot czy koniecznych do zapłaty przez Zamawiającego odsetek.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł w przypadku, gdy czynności Wykonawca wykonywane są przez osoby nieuzgodnione z Zamawiającym lub liczba tych osób jest mniejsza niż określona w umowie. W przypadku nie uzupełnienia personelu kluczowego w terminie określonym w umowie  zostaną naliczone kary umowne w wysokości 200 zł netto, za każdy dzień wykonywania obowiązków  w składzie niezgodnym z przedstawiona ofertą Wykonawca.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającą wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odstąpienie od umowy albo rozwiązanie umowy, przez Zamawiającego, nie pozbawia go prawa żądania kar umownych wskazanych w ust. 2,3,4,5 i 7.

§12

Rozwiązanie umowy

- Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,  nie dłuższego niż 7 dni kalendarzowych. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy oraz powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo rozwiązania Umowy za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy, przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dokonania w okresie wypowiedzenia protokolarnego odbioru prawidłowo wykonanej części przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,	
b) protokolarnego przejęcia pod swój dozór terenu budowy.

- Rozwiązanie albo odstąpienie od umowy nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawca roszczeń odszkodowawczych z tytułu poniesionej szkody na podstawie umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy i zabezpieczenia jego wykonanej części,

- protokolarnego przekazania wykonanej części przedmiotu Umowy Zamawiającemu,

- przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów urządzeń i materiałów, za które  Wykonawca otrzymał wynagrodzenie,

- sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót wykonanych do dnia rozwiązania Umowy.

- Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa i umowie strony mogą nadto rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

§ 13

Zmiany treści umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie PZP a ponadto w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy np.:

- stawki podatku od towarów i usług – na pisemny wniosek jednej ze Stron. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) od dnia wejścia w życie zmienionej stawki

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dokumenty świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- Dotyczące zmiany personelu kluczowego- zgodnie z zapisami § 7.

- Jeżeli zmianie ulegnie termin realizacji rzeczowej inwestycji, termin realizacji niniejszej umowy może zostać odpowiednio zmieniony.

- Dopuszcza się wprowadzenie nieograniczonych zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego

§ 15

Zasada pisemności

Zmiana zapisów niniejszej Umowy jak też oświadczenia składane na jej podstawie, wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

§ 16

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory powstałe w związku z umową rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla Wykonawca i  Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść, ani obciążyć jakichkolwiek jego praw i obowiązków wynikających z przedmiotowej Umowy, w tym dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności tak dokonanej czynności.

…………………………………………..			……………………………………………

Wykonawca							Zamawiający

# Footnotes

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) składa jednolite dokumenty dotyczące Podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.;

2) zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p

1 zaznaczyć w sposób wyraźny znakiem x informację, jeżeli dotyczy

nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ustawy, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Niepotrzebne skreślić