Gmina Łazy

ul. Traugutta 15

42-450 Łazy

Nr sprawy: SZP. 271. 3. 2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm. dalej Pzp.)

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2022.”

## Wydział realizujący zamówienie: Wydział Inwestycji,  Dróg i Zamówień Publicznych

________________________________________________________________________ Łazy, marzec 2021

ROZDZIAŁ I - Zamawiający.

Gmina Łazy,

42-450 Łazy ul. Traugutta 15, woj. śląskie powiat zawierciański

Tel. 32   6729422, 67 29 326   fax.32 6729448

NIP : 649-22-68-348;    REGON: 276258865

Skrzynka e-puap  /ad2n944dtr/skrytka

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja warunków zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/  https://bip.umlazy.finn.pl/

Adres poczty elektronicznej: wirum@lazy.pl

1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

a) w sprawach merytorycznych –Małgorzata Głąb tel. 32 6729422 wew.122 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łazach.

b) w sprawach proceduralnych –  Małgorzata Ściślicka, pokój 304, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  w Łazach. tel. 32 6729422 w 124,   e-mail: wirum@lazy.pl,

2. Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7:30 – 17:30

wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 13:30

ROZDZIAŁ II - Tryb postępowania.

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej także „ustawą Pzp"), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/  https://bip.umlazy.finn.pl/

- Adres skrytki ePUAP: /ad2n944dtr/skrytka

- Uzasadnienie nie dokonania podziału na części przedmiotu zamówienia:

Podział zamówienia na części spowodowałby trudności techniczne i organizacyjne oraz brak koordynacji, skutkujące groźbą nieprawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz zwiększenia kosztów zamówienia. Brak podziału zamówienia na części, nie stanowi w tym przypadku ograniczenia konkurencji.  Zamówienie jest dostępne w całości dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

# ROZDZIAŁ III - Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

- Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie inny uczestnikom postępowania.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Do oferty należy dołączyć oświadczenia o spełnianiu warunków postępowania oraz o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

- Miniportal oraz ePuap nie weryfikuje poprawności podpisu z profilu zaufanego oraz podpisu osobistego, jak również nie weryfikuje poprawności dokumentów, poprawności rozumianej zgodnej w ustawą Pzp i kompletności zgodnego z SWZ.

- Do oferty należy dołączyć:

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w ust. 16),

- Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym),                     wraz z załącznikiem 1.1 -formularzem cenowym

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  i braku podstaw wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym) – o ile wystąpi taka sytuacja.

- Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.

- Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowień pkt 17 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

ROZDZIAŁ IV - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje             o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania                          i odbierania korespondencji elektronicznej.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

- Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: wirum@lazy.pl

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki.

- Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email wirum@lazy.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej.

- Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Pytania należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: wirum@lazy.pl .             W temacie pisma należy podać numer postępowania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronach internetowych prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/  https://bip.umlazy.finn.pl/ bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronach internetowych prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/  https://bip.umlazy.finn.pl/.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ V - Złożenie oferty.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W sytuacji, gdy Wykonawca załączy do swojej oferty załączniki sporządzone w języku innym niż polski, załączniki te muszą zostać przetłumaczone na język polski.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

ROZDZIAŁ VI - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

  - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

W ramach posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa następujące warunki:

a) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował celem realizacji zamówienia:

- co najmniej 1 remonterem drogowym  na samochodzie ciężarowym lub jako przyczepa współpracująca z samochodem ciężarowym;

- co najmniej i 1 samochodem – zamiatarką.

b) Zamawiający wymaga, aby osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik robót posiadała następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie                               i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli  wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych .

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3.1.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie  podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności  podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

ROZDZIAŁ VII - Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania podstaw wykluczenia.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do dołączenia do swoich ofert, złożonych na formularzu oferty, aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty:

- Formularz cenowy

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunków udziału w postępowaniu,

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,

- w przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane,

- zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – o ile wystąpi taka sytuacja.

- Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

- Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,                             iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

- Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

- Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału                     w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie                       o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot jest wpisany do w/w rejestrów.

UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt b). niniejszego Rozdziału, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

  - Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z  informacją  o podstawie dysponowania tymi zasobami;

  - Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Podmiotowe środki dowodowe, składane przez Wykonawcę muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

ROZDZIAŁ VIII - Podstawy wykluczenia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i w art. 109 ust. 1 pkt 4.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108                 pkt 1, 2 i 5  jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)	naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)	wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)	podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)	zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b)	zreorganizował personel,

c)	wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)	utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)	wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

ROZDZIAŁ IX - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

ROZDZIAŁ X - Termin wykonania zamówienia

- od daty zawarcia umowy do 15.12.2022r.

ROZDZIAŁ XI - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów                   i sposobu oceny ofert.

- Ocena ofert odbywać się będzie przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert:

| Lp. | Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Gwarancja i rękojmia | 40 % |

- Kryterium: Cena oferty brutto – wskaźnik C, ranga – 60%.

Ocena oferty w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady:

Do oceny w kryterium Cena będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę na Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT).

Punkty zostaną obliczone wg. wzoru:

C=        najniższa cena brutto                x 60 pkt = liczba punktów

cena brutto oferty ocenianej

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 60

- Kryterium: Kryterium „gwarancja i rękojmia” –wskaźnik G, ranga –40%.

Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji              i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 12 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 36 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji    i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 12 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:

G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%

gdzie:

G b –ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,

G m –największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertach

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 40

Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.

Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:

Lp = C + G

gdzie:

Lp –liczba punktów uzyskanych przez ofertę,

C –liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,

G –liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.

- Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona, 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego ustalanego na podstawie cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym.

  - Cenę oferty należy ustalić na podstawie SST w  Formularzu cenowym.  Wypełniony i podpisany Formularz cenowy należy dołączyć do oferty.

  - Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty na podstawie Formularza cenowego,                  a wynik ten wpisuje  cyfrowo i słownie do formularza oferty.

- Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową                           i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm,                       z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                                     u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                                  i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

- Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.

ROZDZIAŁ XII - Informacja o dopuszczalności składania ofert częściowych                        i wariantowych oraz wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Złożenie oferty zawierającej propozycję wariantową spowoduje odrzucenie oferty lub ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIII - Sposób i termin składania ofert.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08 marca 2022r., do godz. 09.00

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP                                      i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany                    w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

ROZDZIAŁ XIV – Termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 marca 2022 r. o godzinie 10.00.

- Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i będzie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ROZDZIAŁ XV - Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany z ofertą do dnia 06 kwietna 2022 r.

- Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI – informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie                             z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 308 ust. 2 ustawy.

      - W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

      - Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

      - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

      - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

      - Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

      - Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy

ROZDZIAŁ XVII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

- zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta                           w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo                      w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom

- postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargą wnosi sią do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej" ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVIII – Informacja dotycząca środków płatniczych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane tylko w PLN.

- ROZDZIAŁ XIX - Informacja o zamówieniach podobnych (art. 214 ust. 7 i 8).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

ROZDZIAŁ XX – Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XXI – Informacja na temat aukcji elektronicznej

    - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

ROZDZIAŁ XXII. DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ                         O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA)

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

ROZDZIAŁ XXIII – Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaz z siedzibą w Urzędzie Miejskim                w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy, tel. 32 6729434, fax. 32 6729448,  e-mail: um@lazy.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)	pod adresem poczty elektronicznej: iod@lazy.pl

2)	pod numerem telefonu: 32 6729434

3)	pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

# *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

ROZDZIAŁ XXIV - Przedmiot zamówienia

Nazwa zadania : „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy                w roku 2022”

Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie (częściami), wyłącznie zgodnie                   z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia wskazany                  w zgłoszeniu obejmował będzie rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, aktualne w danym momencie obowiązywania niniejszej umowy.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez wbudowanie mieszaniny grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych, zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni łat ok. 2000 m2.  Wielkość łat zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu dróg.

2) Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni                          i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową "na gorąco" gr. 5cm:

  - Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową  gr. 5cm. Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni łat ok. 300 m2  Wielkość łat zróżnicowana.  Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu dróg.

  - Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni oraz uzupełnieniem ubytków tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową  gr. 5cm. Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni łat ok. 200 m2  Wielkość łat zróżnicowana.  Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu dróg.

- Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni                         i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „ na zimno” :

A) Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową  gr. 5cm. Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni łat ok. 20 m2  Wielkość łat zróżnicowana.  Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu dróg.

B) Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni oraz uzupełnieniem ubytków tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5cm. Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni łat ok. 10 m2  Wielkość łat zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu dróg.

- Regulacja (naprawa) pionowa wpustów i studzienek ulicznych zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie regulacji (napraw) w łącznej ilości ok. 4 szt. studzienek ściekowych. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych szt. regulacji pionowych studzienek ściekowych.

- Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (porozbiórkowej), zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni ok. 60 m2.  Wielkość powierzchni zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu powierzchni.

- Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (nowej – materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni ok. 40 m2.  Wielkość powierzchni zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu powierzchni.

- Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35(porozbiórkowych) zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni ok. 50 m2.  Wielkość powierzchni zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu powierzchni.

- Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35 (nowych–materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni ok. 40 m2.  Wielkość powierzchni zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu powierzchni.

- Remont krawężnika betonowego (porozbiórkowy), zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej długości odcinka ok. 30 m.  długość odcinków zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m remontu krawężnika.

- Remont krawężnika betonowego (nowy – materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej długości odcinka ok. 10 m.  długość odcinków zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m remontu krawężnika.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zakres rzeczowy i ilościowy związany z przedmiotem umowy oraz terminem jego wykonania będzie na bieżąco ustalany i zlecany w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej do Wykonawcy przez Zamawiającego protokołem zgłoszeniowym.

- W przypadku braku możliwości ustalenia pełnej ilości robót, które Zamawiający będzie zamierzał zlecić Wykonawcy, ustalona zostanie ilość orientacyjna, a po wykonaniu prac Wykonawca dokona szczegółowego obmiaru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Przedmiot umowy obejmuje również:

- właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywanych prac przez cały okres ich trwania,

- właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego lub pieszego poprzez jego właściwe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, zarówno przed jak i w czasie prowadzonych prac, a także po godz. 15 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy,

- sprzątanie na bieżąco nadmiaru materiału zalegającego na ulicach i innych nieczystości związanych 
z realizacją robót w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym wszystkim użytkownikom drogi,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
z kosztami utylizacji, jeżeli zajdzie taka konieczność,

- powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach robót,

- podejmowanie działań zgodnie z protokołem zgłoszeniowym.

- wykonywanie dziennych wykazów z obmiarów robót i łat remontu cząstkowego nawierzchni przez Wykonawcę zgodnie ze SST robót.

- wykonanie zestawienia zbiorczego powykonawczego na podstawie cen formularza cenowego do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren budowy.

- Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Kod i nazwa CPV - Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45233140-2 Roboty drogowe

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6  roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy skierowani przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  do realizacji zamówienia publicznego będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U.  z 2019 r., poz. 1040,1043 i 1495).

Zamawiający dopuszcza wyjątki od w/w zapisu w zakresie zatrudnienia kierownika robót. tj. osoby pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osoby posiadającej uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

Zamówienie będzie realizowane przez osoby wymienione w Załączniku nr 5 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników realizujących zamówienie publiczne”, które zostały wskazane przez Wykonawcę.

W/w wykaz powinien obejmować osoby realizujące zakres czynności z podaniem imienia, nazwiska oraz zakresu wykonywanych czynności: operatorzy sprzętu, kierowcy (odpowiednio w zakresie każdego zadania).

Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przedstawić Zamawiającemu oświadczenie                                 o ewentualnych zmianach osób zatrudnionych na umowę o pracę realizujących przedmiot zamówienia.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego oświadczenia o którym mowa wyżej lub uchylanie się od jego przedstawienia na żądanie Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

ROZDZIAŁ XXV - Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty              w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7  do SWZ, paragraf 12.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- Wykonawca(y), którego oferta zostanie przez Zamawiającego wybrana do realizacji, zobowiązany będzie do podpisania umowy, zawierającej między innymi następujące, istotne dla Zamawiającego postanowienia:

Załącznik nr 7 do SWZ
wzór umowy

UMOWA WID. 272.   . 2022

z dnia …............... 2022 r.

Zawarta w dniu …........... 2022r.  w Łazach  pomiędzy Gminą Łazy, z siedzibą  42-450 Łazy

ul. Traugutta 15, NIP: 649-22-68-348; REGON: 276258865

reprezentowaną przez

1) Macieja Kaczyńskiego - Burmistrza Łaz

przy kontrasygnacie

2) Barbary Cyganek – Skarbnika Gminy Łazy zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1, o wartości poniżej progu unijnego, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1.	Umowa zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2022”. Oferta Wykonawcy wybranego w postępowaniu i SWZ stanowią integracyjne części umowy.

Zakres robót:

1) Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez wbudowanie mieszaniny grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych, zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni łat ok. 2000 m2.  Wielkość łat zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu dróg.

2) Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni                          i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową "na gorąco" gr. 5cm:

A) Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową  gr. 5cm. Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni łat ok. 300 m2  Wielkość łat zróżnicowana.  Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu dróg.

B) Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni oraz uzupełnieniem ubytków tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową  gr. 5cm. Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni łat ok. 200 m2  Wielkość łat zróżnicowana.  Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu dróg.

3) Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni                         i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „ na zimno” :

A) Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową  gr. 5cm. Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni łat ok. 20 m2  Wielkość łat zróżnicowana.  Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu dróg.

B) Polegający na wycięciu uszkodzonego miejsca wraz z oczyszczeniem nawierzchni oraz uzupełnieniem ubytków tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, skropieniem i uzupełnieniem ubytku mieszanką mineralno-asfaltową gr. 5cm. Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni łat ok. 10 m2  Wielkość łat zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu dróg.

4) Regulacja (naprawa) pionowa wpustów i studzienek ulicznych zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie regulacji (napraw) w łącznej ilości ok. 4 szt. studzienek ściekowych. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych szt. regulacji pionowych studzienek ściekowych.

5) Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (porozbiórkowej), zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni ok. 60 m2.  Wielkość powierzchni zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu powierzchni.

6) Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (nowej – materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni ok. 40 m2.  Wielkość powierzchni zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu powierzchni.

7) Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35(porozbiórkowych) zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni ok. 50 m2.  Wielkość powierzchni zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu powierzchni.

8) Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35 (nowych–materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej powierzchni ok. 40 m2.  Wielkość powierzchni zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m2 remontu powierzchni.

9) Remont krawężnika betonowego (porozbiórkowy), zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej długości odcinka ok. 30 m.  długość odcinków zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m remontu krawężnika.

10) Remont krawężnika betonowego (nowy – materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST

Szacuje się wykonanie remontu o łącznej długości odcinka ok. 10 m.  długość odcinków zróżnicowana. Powyższa ilość ma charakter szacunkowy i została podana w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników. Wykonawca otrzyma zapłatę należną mu z tytułu faktycznie wykonanych m remontu krawężnika.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zakres rzeczowy i ilościowy związany z przedmiotem umowy oraz terminem jego wykonania będzie na bieżąco ustalany i zlecany w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej do Wykonawcy przez Zamawiającego protokołem zgłoszeniowym.

- W przypadku braku możliwości ustalenia pełnej ilości robót, które Zamawiający będzie zamierzał zlecić Wykonawcy, ustalona zostanie ilość orientacyjna, a po wykonaniu prac Wykonawca dokona szczegółowego obmiaru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego.

5. Przedmiot umowy obejmuje również:

- właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywanych prac przez cały okres ich trwania,

- właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego lub pieszego poprzez jego właściwe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, zarówno przed jak i w czasie prowadzonych prac, a także po godz. 15 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy,

- sprzątanie na bieżąco nadmiaru materiału zalegającego na ulicach i innych nieczystości związanych z realizacją robót w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym wszystkim użytkownikom drogi,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, jeżeli zajdzie taka konieczność,

- powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach robót,

- podejmowanie działań zgodnie z protokołem zgłoszeniowym.

- wykonywanie dziennych wykazów z obmiarów robót i łat remontu cząstkowego nawierzchni przez Wykonawcę zgodnie ze SST robót.

- wykonanie zestawienia zbiorczego powykonawczego na podstawie cen formularza cenowego

do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren budowy.

§2

1.	Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym                    w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a)	ofertą Wykonawcy oraz specyfikacją techniczną

b)	warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

c)	warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego;

d)	wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

e)	zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

2.	Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

3.  Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż cena oferty. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kopie zawartej polisy ubezpieczeniowej (lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności) wraz                     z potwierdzeniem opłaconych składek.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków (w tym zaniechania) określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową (zarówno w okresie trwania umowy, jak                     i w okresie gwarancji). W trakcie wykonywania prac remontowych Wykonawca  zobowiązany jest do usuwania na bieżąco nadmiaru zalegającego materiału i innych nieczystości związanych z realizacją w/w robót w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym 	wszystkim użytkownikom drogi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016.poz. 380 z późn. zm.).

6.  Zamówienie będzie wykonywane przez osoby wymienione w Załączniku nr 5 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami realizującymi zamówienie”.

7.  Zamawiający dopuszcza wyjątki od ust. 5 w zakresie zatrudnienia kierownika robót.

8. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przedstawić Zamawiającemu oświadczenie                           o ewentualnych zmianach osób zatrudnionych na umowę o pracę realizujących przedmiot zamówienia.

9.  W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wypełnia obowiązku zatrudnienia wymaganych                w w/w wykazie osób na umowę o pracę lub stwierdzenia, że zadanie realizowane jest przez osoby nie wymienione w w/w wykazie Zamawiający zgłosi taki przypadek do Państwowej Inspekcji Pracy.

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego oświadczenia o którym mowa wyżej lub uchylanie się od jego przedstawienia na żądanie Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

§3

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi chyba, że uzyska zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich / powierzy n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w  następującym zakresie rzeczowym i finansowym:  .......................................................................................................................

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania  osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 p.z.p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 p.z.p., Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastąpi zgodnie z art. 647 1 Kodeksu Cywilnego § 1-4.

- W celu uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu:

- Projekt umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, którego zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający, w terminie dwóch tygodni od momentu przedłożenia zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym wyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zakres powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy opisany jednoznacznie pozycjami przedmiarowymi w odniesieniu do pozycji „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik do formularza ofertowego Wykonawcy.

- Umowę przelewu wierzytelności pieniężnej w części należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a w przypadku dalszego Podwykonawcy dodatkowo umowę zawartą pomiędzy Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą.

- Oświadczenie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy

- Podwykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności w zakresie § 2 dotyczącym zatrudniania pracowników.

- Warunkiem dopuszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji umowy jest przekazanie Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia  jej zawarcia oraz dokumentów wymienionych w ust. 5 b, c.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie dwóch tygodni od daty jej przedłożenia do Wydziału Inwestycji i Rozwoju uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane, usługi lub dostawy przez Wykonawcę z podwykonawcą, lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nie uwzględnienia zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą, o której mowa w art. 6471 Kodeksu Cywilnego za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania robót przewidzianych niniejszą umową.

- Zamawiający upoważniony jest do skorzystania z w/w umowy przelewu wierzytelności pieniężnej w całości lub części w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie                   z zapisami umów zawartymi z Zamawiającym, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.

- O dokonaniu przelewu należności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy                     w oparciu o w/w umowę Wykonawca/Podwykonawca każdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiającego na piśmie.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo                       o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3–12 stosuje się odpowiednio do zmian (aneksów) umowy o podwykonawstwo

- Zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wyrażona                     w trybie Art. 6471 KC ma jedynie znaczenie dla powstania solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót . Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

§ 4

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 15.12.2022r.,                            z zastrzeżeniem, iż umowę uznaje się również za wykonaną w momencie wykorzystania kwoty               o której mowa w § 6 ust. 1.

- Przystąpienie do robót następuje na podstawie każdorazowej dyspozycji wydanej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w postaci protokołu zgłoszeniowego, wskazującego czynności do wykonania. Protokół zgłoszeniowy będzie składany Wykonawcy (bądź wskazanej przez niego na piśmie osobie) w następujący sposób: telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę. Protokół zgłoszeniowy zawiera: rodzaj czynności, ich zakres, miejsce i termin ich wykonania. Zamawiający wyznacza Wykonawcy:

- termin rozpoczęcia robót do 2 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgłoszenia. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić pracownika Zamawiającego telefonicznie.

- zakończenia prac w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Termin podjęcia działań wskazanych przez Zamawiającego jako działania remontowe                         w przypadkach awaryjnych: do 5 godz. od momentu zgłoszenia. Podjęcie oraz zakończenie prac należy zgłosić pracownikowi Zamawiającego telefonicznie.

§ 5

  - Wykonawca deklaruje całodobową dyspozycyjność pod następującymi numerami telefonów:

…………………………….

…………………………….

- Ze strony Wykonawcy kierownikiem robót jest:............................. który działa w imieniu i na koszt Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającemu.

§ 6

  - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się do kwoty (zgodnie  z przyjętą ofertą): brutto:............................................. (słownie:......................................................................................................................................)

w tym:

kwota netto wynosi ..........................................

obowiązujący VAT wynosi ................... tj. 23 %

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę bez żadnych roszczeń z tego tytułu.

- Ceny jednostkowe, stanowiące wynagrodzenie Wykonawcy, podane w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy.

- Do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą przyjmowane rzeczywiste obmiary wykonanych robót remontowych oraz poszczególne ceny jednostkowe dla tych robót, ujęte                w Formularzu cenowym. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Protokołu odbioru, za faktycznie wykonany zakres robót, obliczone jako iloczyn cen jednostkowych podanych w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do umowy) i rzeczywiste obmiary robót remontowych wskazane w szczegółowych wykazach obmiarowych dla danych dróg.

- Zapłata następować będzie przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Fakturę VAT należy wystawić w dwóch egz. (kopia i oryginał) na: Gmina Łazy z siedzibą                       w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy; NIP: 649-22-68-348.

- Zamówienie będzie realizowane wg potrzeb wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenie za wykonane                         i odebrane części przedmiotu umowy.

- Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę                    i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy przed złożeniem faktury  Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, usług i dostaw jeżeli w  okresie rozliczeniowym były one wykonywane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz oświadczenie, że przy realizacji umowy nie zatrudniał innych Podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw w rozumieniu § 3 nie wymienionych w umowie.

- Akceptowanymi przez Zamawiającego dokumentami potwierdzającymi zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę są: potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy lub oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu należności przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań finansowych na dzień składania oświadczenia za zakres robót powierzony Podwykonawcy.

- Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robót budowlanych.

- Jeżeli w terminie do 7 dni przed terminem zapłaty faktury Wykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających rozliczenie z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą robót budowlanych środki zostaną przekazane bezpośrednio na konto Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy  w oparciu o Umowę  przelewu wierzytelności pieniężnej o której mowa w § 3 niniejszej umowy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem zapłaty bezpośredniej za dostawy lub usługi Zamawiający wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność  się należy,

albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę  wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

  - Zamawiający przewiduje rozliczanie częściowe robót. Przedmiotem odrębnych odbiorów częściowych będą części przedmiotu umowy określone w protokole częściowego odbioru robót, potwierdzone przez Zamawiającego. Dopuszcza się fakturowanie częściowe po dokonaniu odbioru częściowego robót

2.	W protokole częściowego odbioru robót należy podać Wykonawcę i Podwykonawcę robót wraz  z kwotami wynagrodzenia przypadającymi na każdego z nich

3.	Niezależnie od odbiorów częściowych strony przewidują odbiór końcowy, obejmujący   wszystkie wykonane elementy robót.

4.	Odbiór ostateczny (końcowy) zadania zorganizowany będzie w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego  zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru.

5.	Na odbiór ostateczny (końcowy)  Wykonawca przygotuje nw. dokumenty, podlegające sprawdzeniu przez  Zamawiającego:

- atesty i certyfikaty na wbudowane materiały

- zestawienie zbiorcze powykonawcze wykonane na podstawie cen jednostkowych zawartych w Formularzy cenowym

- dokumenty wyszczególnione w ST,

- Z czynności odbioru ostatecznego (końcowego) spisany zostanie protokół z wyznaczeniem terminu przeglądu  obiektów przed upływem okresu gwarancji.

§ 8

1.	Ujawnienie wady przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru.

2.	W razie stwierdzenia przy odbiorze wad Zamawiający będzie uprawniony do:

a)	odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia;

b)	odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odbioru, jeśli wady 
te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z  przedmiotu umowy.

§ 9

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty będące przedmiotem umowy na okres 12 m-cy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru przedmiotu umowy.

2.	Okres gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą: …………. miesiące.

3.	W ramach gwarancji, rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady ujawnione                        w  przedmiocie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 10

1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych w następujących przypadkach i okolicznościach:

1) Wykonawca zapłaci karę:

  - w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 pkt 1, w przypadku odstąpienia w terminie do 30 dni kalendarzowych lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - w wysokości 100,00 zł, za niedotrzymanie terminu podjęcia działań remontowych                 w przypadkach awaryjnych, określonego w § 4 pkt 3 za każdą godzinę opóźnienia;

  - w wysokości 100,00 zł, za niedotrzymanie terminów, o których mowa odpowiednio w § 4 pkt 1 i pkt 2 ppkt. a) i w § 4 pkt 2 ppkt. b) za każdy dzień opóźnienia,

  - w wysokości 100,00 zł, za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po ostatnim dniu wyznaczonym na usunięcie wady.

  - w wysokości 200,00 zł, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 2000,00 zł, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy lub projektu jej zmiany;

  - w wysokości 2000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność                z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany;

  - w wysokości 2000,00 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty;

2.	Kary umowne Zamawiający jest upoważniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.	Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) ppkt od a) do h), Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.

§ 11

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, sprzeczny                                z postanowieniami niniejszej umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa i pomimo wezwania do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy                               w wyznaczonym terminie nadal nieprawidłowo wykonuje swoje obowiązki;

2)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do usunięcia wad.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni kalendarzowych 
w następujących przypadkach:

1)	Gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa                ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych, pomimo dokumentów wzywających Wykonawcę   do podjęcia realizacji określonej części przedmiotu Umowy

2)	Gdy Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców niezatwierdzonych przez Zamawiającego.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni kalendarzowych lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

- odebrać wykonane roboty

- zapłacić za wykonane roboty

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót

4.	Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczać i oznakowywać prowadzone roboty oraz dbać o stan  techniczny i prawidłowość oznakowania przez  cały  czas trwania realizacji zadania,

5.	Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia o zabezpieczeniu elementów pasa drogowego lub podjęciu działań remontowych w przypadkach awaryjnych,  przedstawiciela Zamawiającego w osobie …………………………

6.	Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie  przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku  wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót  będących przedmiotem umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się postępować zgodnie z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

8.	Wykonawca zobowiązany jest postępować z powstałymi w trakcie realizacji zamówienia odpadami,  zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.).

9.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren budowy.

10.	Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie.

§ 12

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,              na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży             w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Strony ustalają, że nie przewidują zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a nadto w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki, pandemia), mającej wpływ na wykonanie  niniejszej umowy,

b)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych lub materiałowych niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań powodowało niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuacji sposób spełnienia świadczenia nastąpi w oparciu                     o konieczne rozwiązania techniczne/technologiczne i materiałowe.

c) wynagrodzenie może ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie zakresu do 20%)                   w  przypadku, gdy faktyczna ilość robót objętych przedmiotem zamówienia ulegnie zmianie                w stosunku do ilości wskazanych w Formularzu cenowym (przedmiarze robót)

d) nastąpi zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia (opady atmosferyczne ciągłe przez min 7 dni).

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów wykonania  z powodów wymienionych w pkt 3, to zachowują one prawo do wnioskowania                       o zawieszenie terminów wykonania robót  o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. Zawieszenie terminu wymaga sporządzenia i podpisania przez strony Protokołu zawieszenia wykonania robót.  Protokół zawieszenia zawiera w szczególności datę rozpoczęcia okresu zawieszenia i uzasadnienie powodu  zawieszenia.

- Po usunięciu lub ustąpieniu  przeszkody, strony niniejszej umowy odnotują ten fakt w Protokole odwieszenia wykonania robót.

§ 13

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) Prawo budowlane  i  kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz.  dla Wykonawcy.

5. Integralną część umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 Formularz cenowy

- Załącznik nr 2 Oferta

- Załącznik nr 3 „Wykaz Pracowników skierowanych do realizacji zamówienia”

- Załącznik nr 4 SST

- Załącznik nr 5 Wykaz pracowników realizujących zadanie.

Zamawiający 						Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy……………………………………….

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2022”

| Lp. | Opis elementu robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez wbudowanie mieszaniny grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych. Zakres zgodny z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 2000 |  |  |
| 2.1 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na goraco” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 300 |  |  |
| 2.2 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni, uzupełnienie ubytków tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na goraco” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 200 |  |  |
| 3.1 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na zimno” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 20 |  |  |
| 3.2 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni, uzupełnienie ubytków tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na zimno” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 10 |  |  |
| 4 | Regulacja (naprawa) pionowa studzienek ściekowych (kratek ulicznych) zgodnie z SST | szt | 4 |  |  |
| 5 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (porozbiórkowej), zgodnie ze SST | m2 | 60 |  |  |
| 6 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (nowej – materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST | m2 | 40 |  |  |
| 7 | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35(porozbiórkowych) zgodnie ze SST | m2 | 50 |  |  |
| 8 | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35 (nowych–materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST | m2 | 40 |  |  |
| 9 | Remont krawężnika betonowego (porozbiórkowy), zgodnie ze SST | mb | 30 |  |  |
| 10 | Remont krawężnika betonowego (nowy – materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST | mb | 10 |  |  |
|  | Wartość netto |  |  |  |  |
|  | VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto |  |  |  |  |

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

( Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 1 do SWZ

Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

REGON .................................................................NIP …………...................................

Adres

....................................................................................................................................................

powiat ...................................................... województwo .............................................................

tel.* .................................... fax. ……………………… e-mail. ....................................................

* nr telefonu jest podawany dobrowolnie i może zostać wykorzystany jedynie w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego

OFERTA

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego polegającego na realizacji zadania pn.:  „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2022”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wszelkimi wymaganiami SWZ

cena netto …............................................ zł

VAT …..................................................... zł

wynagrodzenie całkowite brutto ……………………………. zł.

(słownie złotych...............................................................................................:…………)

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia  - od dnia podpisania umowy do 15.12.2022r.

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę rękojmi i gwarancji: na okres 12 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia oraz przedłużam okres  rękojmi i gwarancji            z 12 miesięcy na ………. miesiące.

- Oświadczamy, że niżej podaną część/zakres zamówienia wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

| CZĘŚĆ / ZAKRES ZAMÓWIENIA | NAZWA (FIRMA) PODWYKONAWCY |
| --- | --- |

- załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………

7.  Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

8. Zastrzeżenie Wykonawcy: Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam(y), że: jesteśmy Wykonawcą z sektora:

  - mikroprzedsiębiorstw*

  - małych przedsiębiorstw*

  - średnich przedsiębiorstw*

  - jednoosobowa działalność gospodarcza*

  - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*

  - inny rodzaj*

*niepotrzebne skreślić.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że dokument, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 ppkt e)  SWZ Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. pod adresem:

- https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

- https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

- ………………………………………………………………………….. (wypełnić, jeżeli źródło jest inne niż wskazane wyżej)

13. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są aktualne               i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE

Załącznik nr 1.1 do SWZ Formularz cenowy – przedmiar robót. 
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2022”

| Lp. | Opis elementu robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (cena jednostkowa x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych poprzez wbudowanie mieszaniny grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem za pomocą remonterów drogowych. Zakres zgodny z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 2000 |  |  |
| 2.1 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na goraco” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 300 |  |  |
| 2.2 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni, uzupełnienie ubytków tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na goraco” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 200 |  |  |
| 3.1 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na zimno” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 20 |  |  |
| 3.2 | Remont nawierzchni asfaltowych z wycinaniem uszkodzonego miejsca nawierzchni, uzupełnienie ubytków tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym i uzupełnieniem mieszanką mineralno-asfaltową „na zimno” zgodnie z SST. Łaty przy głębokości 5 cm | m2 | 10 |  |  |
| 4 | Regulacja (naprawa) pionowa studzienek ściekowych (kratek ulicznych) zgodnie z SST | szt | 4 |  |  |
| 5 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (porozbiórkowej), zgodnie ze SST | m2 | 60 |  |  |
| 6 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (nowej – materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST | m2 | 40 |  |  |
| 7 | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35(porozbiórkowych) zgodnie ze SST | m2 | 50 |  |  |
| 8 | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35 (nowych–materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST | m2 | 40 |  |  |
| 9 | Remont krawężnika betonowego (porozbiórkowy), zgodnie ze SST | mb | 30 |  |  |
| 10 | Remont krawężnika betonowego (nowy – materiał Wykonawcy), zgodnie ze SST | mb | 10 |  |  |
|  | Wartość netto |  |  |  |  |
|  | VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto |  |  |  |  |

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

( Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2022”

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………... ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.   …………………………………………

(podpis)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie VI SWZ.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE

Załącznik nr 3

…………………………………….

pieczęć Oferenta i nr tel. faksu

REGON…………………………..

NIP………………………………..

Adres do korespondencji…….

e-mail…………………………….

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU

PRZYNALEŻNOŚCI* DO GRUPY KAPITAŁOWEJ,

o której mowa w art. 108 ust 1 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2022”

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani, reprezentując Wykonawcę:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam:

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust 1 pkt. 5) ustawy,                                     w załączeniu przedkładam listę

- nie należę do grupy kapitałowej *

* niepotrzebne skreślić

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 4 do SWZ

Ja/My, niżej podpisany/ni ……………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na wykonanie zadania p.n.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2022”

przedstawiam/y następujące informacje.

Wykaz  narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego.

| L.p. | Nazwa narzędzi i urządzeń | Typ / nr rejestracyjny | Ilość | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Miejsce i data …………………………………...

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 5 do SWZ

Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, pn.

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy w roku 2022”

| Lp. | Imię i nazwisko osoby | Rodzaj i numer posiadanych uprawnień | Informacja o podstawie dysponowania | Pełniona funkcja- zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne  w świetle wymagań ogłoszenia i zapisów SWZ

Oświadczam, że osoby wymienione w pkt …. posiadają wymagane przepisami uprawnienia

Miejsce i data …………………………………...

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ustawy, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

4 Niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W przypadku gdy nie dotyczy, należy daną treść oświadczenia wykreślić.